## Slide 1
GymVision
Do app Android monolítico original ao CI/CD — evolução real do código, sprint a sprint
Matheus Souza · Junho de 2026
1

## Slide 2
VISÃO GERAL
O que é o GymVision
2
Sistema de monitoramento e correção de postura em tempo real para academias. Usa visão computacional para detectar erros biomecânicos durante exercícios e notificar o professor imediatamente — reduzindo o risco de lesões por má execução.
• Feedback instantâneo para o aluno (app Android) e para o professor (dashboard web)
• 5 exercícios suportados: Squat, Deadlift, Lunge, Bench Press, Bent-over Row
• 9 microsserviços orquestrados via Docker Compose
• Funciona online (servidor) e offline (análise local no celular)

## Slide 3
ARQUITETURA
Microsserviços (estado atual)
3
App Android
Dashboard Web
Kong Gateway
pose-service
session-service
user-service
analytics-service
notification-service
RabbitMQ
Bancos de dados: PostgreSQL (usuários) · TimescaleDB (sessões/reps) · MongoDB (progresso/gamificação) · Redis (cache de vídeo) · MinIO (armazenamento S3-compatible)
Comunicação assíncrona via RabbitMQ (exchange topic "gymvision", fan-out garantido por fila dedicada por serviço)

## Slide 4
LINHA DO TEMPO
Sprints — evolução real do código
4
Sprint 0
App Android monolítico + backend inicial
15/05
Sprint 1
Correções de detecção real (só backend)
19/05
Sprint 2
Refatoração total: Android → Jetpack Compose
09/06
Sprint 3
Expansão de produto, segurança e IA experimental
18/06
Sprint 4
Hardening: reversão da IA, bugs reais, CI/CD + Docker Hub
23/06
Divisão construída a partir da própria evolução do código (git log + diffs), não de documentos de planejamento.

## Slide 5
SPRINT 0 · ORIGEM
O app Android monolítico original
5
15/05
• Arquitetura clássica de Activities + Fragments + XML:
‣ LoginActivity, SessionListActivity, CameraActivity + CameraFragment
• 3 telas no total, sem grafo de navegação — cada tela é uma Activity isolada
• Sem Jetpack Compose, sem Material 3, sem ViewModel por tela dedicado a estado de UI moderno
• Backend já nascia como microsserviços (não monolítico):
‣ pose-service (Python/FastAPI) com motor de regras: Squat, Deadlift, Lunge
‣ Detecção de landmarks via MediaPipe
• Primeira versão do docker-compose.yml orquestrando os serviços base

## Slide 6
SPRINT 1 · BACKEND
Correções de detecção real
6
19/05
• Sprint inteiramente de backend — nenhuma mudança no app Android
• Ajustes em exercise_analyzer.py, orientation_detector.py e tf_serving_client.py
• Foco: landmarks que funcionavam bem em dados sintéticos falhavam em imagens reais
• Configuração de healthcheck e dependências do docker-compose.yml refinadas

## Slide 7
SPRINT 2 · REFATORAÇÃO
Android: de Activities/XML para Jetpack Compose
7
09/06
ANTES (Sprint 0)
• Activities + Fragments
• Layouts XML
• Sem grafo de navegação
• 3 telas: Login, Sessões, Câmera
• Sem tema centralizado
DEPOIS (Sprint 2)
• 100% Jetpack Compose + Material 3
• AppNavHost + MainScreen + Routes (navegação unificada)
• ViewModel dedicado por tela
• 6 telas: Login, Câmera (+PoseOverlay), Perfil, Progresso, Lista e Detalhe de Sessão
• Tema centralizado (Color/Theme/Type.kt)
• Modelo de pose atualizado (MoveNet Thunder) no backend

## Slide 8
SPRINT 3 · EXPANSÃO (1/2)
Produto, segurança e infraestrutura
8
18/06
Maior commit do projeto — entregas em paralelo:
• CI/CD inicial (GitHub Actions)
• Backup automático (cron 03:00 UTC → MinIO)
• Refresh token rotation
• LGPD: exportação e exclusão de dados
• Relatório PDF mensal por e-mail
• Modo offline (ML Kit on-device + WorkManager)
• Gamificação: AchievementsScreen (pontos, nível, streak)
• Planos de treino: WorkoutPlanScreen
• Guia de câmera: CameraGuideScreen
‣ VideoTestScreen construído, mas SEM entrada na navegação

## Slide 9
SPRINT 3 · EXPANSÃO (2/2)
Motor de IA experimental no pose-service
9
• Motor de regras (exercise_analyzer.py) substituído por modelos de ML (RandomForest)
• Sem dataset real anotado → estratégia de bootstrap (weak supervision):
‣ Landmarks sintéticos por geometria inversa (ai/synthetic_body.py)
‣ Rótulos vindos do próprio motor de regras, atuando como "professor"
• Validado contra vídeo real ("Bad squat form"): 48/48 testes, pipeline completo até o WebSocket do professor
• No mesmo dia: 2 bugs corrigidos (score zerado no bench press; classify_frames() nunca conectado ao pipeline de vídeo)

## Slide 10
SPRINT 4 · HARDENING (1/4)
Restauração da feature "Testar Vídeo"
10
23/06
• Causa raiz: VideoTestScreen/ViewModel já existiam completos desde o Sprint 3, mas nunca
‣ foram adicionados à barra de navegação inferior — rota órfã, sem ponto de entrada na UI
• Corrigido: item "Testar" adicionado à navegação
• 8 vídeos reais de teste (squat, deadlift, lunge, bench press, bent-over row) embutidos como assets do APK
• FileProvider configurado para gerar URIs de conteúdo seguras a partir dos vídeos de exemplo

## Slide 11
SPRINT 4 · HARDENING (2/4)
Decisão: reverter o motor de IA para regras
11
23/06
Usuário testou o motor de IA com os vídeos reais e achou os avisos de erro visivelmente mais brandos que o motor de regras original.
CAUSA RAIZ
• Dataset de treino sintético rotulado pelo próprio motor de regras (weak supervision)
• Classificador estatístico treinado para imitar regras determinísticas tende a suavizar os extremos (regressão à média) — especialmente a classe HIGH (minoritária)
• Conclusão: a IA nunca superaria as regras nesse desenho — não vale a complexidade adicional
• Decisão: revert apenas de import (sem alterar lógica) — código da IA mantido no disco, desconectado

## Slide 12
SPRINT 4 · HARDENING (3/4)
Bugs reais encontrados após a reversão
12
23/06
• Score zerado em BENCH_PRESS/BENT_OVER_ROW: bug só tinha sido corrigido do lado da IA — calculate_score() zerava score sempre que phase==UNKNOWN (joelho fora de quadro), irrelevante para supino/remada. Corrigido com force_assessable.
• Vídeo "Bad squat form" com valgo visível dava avg_score=100 e zero erros: diagnóstico frame-a-frame mostrou desvio real de ~1.8–3.3% no joelho direito, mas o threshold (4.0%) nunca era cruzado. Ajustado para 2.0%, validado sem falso positivo.
• Overlay de landmarks invisível no "Testar Vídeo": VideoView faz letterbox do vídeo, mas o overlay desenhava no tamanho cheio do Canvas. Corrigido calculando o retângulo real do vídeo.

## Slide 13
SPRINT 4 · HARDENING (4/4)
CI/CD reforçado e publicação no Docker Hub
13
• Bug corrigido: trigger só aceitava main/develop — branch real do repo é master
• O pipeline nunca tinha publicado nada de fato antes desta correção
• Jobs de teste por serviço + build-and-push + deploy-staging
• Cada serviço agora publicado em DOIS registries:
‣ ghcr.io/<owner>/gymvision/<serviço>
‣ docker.io/souzza-matheus/gymvision-<serviço>
• notification-service incluído (tinha Dockerfile mas não era publicado)
• Pendência: secrets DOCKERHUB_USERNAME / DOCKERHUB_TOKEN no GitHub

## Slide 14
ESTADO ATUAL
Métricas do projeto
14
9
microsserviços
5
exercícios suportados
48/48
testes passando
12
containers Docker
2
registries (ghcr.io + Docker Hub)
6
telas Android (de 3 no Sprint 0)

## Slide 15
PRÓXIMOS PASSOS
Pendências em aberto
15
• Configurar secrets DOCKERHUB_USERNAME / DOCKERHUB_TOKEN no GitHub
• Decidir o destino de pose-service/ai/dataset_generator.py (extensão da IA desconectada, não finalizada)
• Configurar secrets STAGING_HOST/USER/SSH_KEY para habilitar o deploy automático
• Avaliar retomar o motor de IA no futuro, treinado com dados reais anotados (não sintéticos)

## Slide 16
Obrigado!
GymVision — do app monolítico ao CI/CD
16