## Slide 1
GymVision
Histórico completo do projeto, organizado por Sprints — do Sprint 0 ao CI/CD
Matheus Souza · Junho de 2026
1

## Slide 2
VISÃO GERAL
O que é o GymVision
2
Sistema de monitoramento e correção de postura em tempo real para academias. Usa visão computacional para detectar erros biomecânicos durante exercícios e notificar o professor imediatamente — reduzindo o risco de lesões por má execução.
• Feedback instantâneo para o aluno (app Android) e para o professor (dashboard web)
• 5 exercícios suportados: Squat, Deadlift, Lunge, Bench Press, Bent-over Row
• 9 microsserviços orquestrados via Docker Compose
• Funciona online (servidor) e offline (análise local no celular)

## Slide 3
ARQUITETURA
Microsserviços
3
App Android
Dashboard Web
Kong Gateway
pose-service
session-service
user-service
analytics-service
notification-service
RabbitMQ
Bancos de dados: PostgreSQL (usuários) · TimescaleDB (sessões/reps) · MongoDB (progresso/gamificação) · Redis (cache de vídeo) · MinIO (armazenamento S3-compatible)
Comunicação assíncrona via RabbitMQ (exchange topic "gymvision", fan-out garantido por fila dedicada por serviço)

## Slide 4
LINHA DO TEMPO
Organização por Sprints
4
Sprint 0
MVP — fundação do produto (23 itens)
CONCLUÍDO
Sprint 1
Fundação e Segurança + experimento de IA
CONCLUÍDO
Sprint 1 (hardening)
Reversão da IA, correções reais, CI/CD + Docker Hub
CONCLUÍDO
Sprint 2
Produto e Experiência (relatórios, auto-detecção, FCM)
PLANEJADO
Sprint 3
Plataforma e Escala (Grafana, PWA, modelo de IA próprio)
PARCIAL
Sprints 0 e 1 concluídos integralmente. Sprint 2 ainda não iniciado. Sprint 3: o item "modelo de IA próprio" foi antecipado e testado durante o Sprint 1, mas revertido após validação real.

## Slide 5
SPRINT 0 · MVP (1/2)
A base do produto — fundação técnica e UX
5
Itens 1–12
• Infraestrutura básica:
‣ healthcheck do pose-service, logs estruturados em JSON, rate limiting no Kong
• Experiência do app Android:
‣ feedback de voz (TextToSpeech PT-BR), contador de repetições em tempo real
• Dashboard web:
‣ tela de login com JWT (antes, acesso era livre)
• Novos exercícios:
‣ Bench Press (cotovelo aberto, pulso dobrado, arco lombar)
‣ Bent-over Row (coluna arredondada, amplitude insuficiente)
• Comunicação e visualização:
‣ relatório pós-treino por e-mail, mapa de calor de erros, comparação entre sessões, Web Push

## Slide 6
SPRINT 0 · MVP (2/2)
Escala, robustez e funcionalidades avançadas
6
Itens 13–23
• Escalabilidade do pose-service:
‣ cache Redis por hash MD5 do vídeo, fila assíncrona (asyncio.Queue), armazenamento de vídeos no MinIO
• Guia visual de posicionamento de câmera no app
• Gestão de alunos no dashboard (CRUD)
• Gamificação completa: pontos, nível, streak, 12 conquistas, ranking da academia
• Modo offline no Android (ML Kit on-device + sincronização via WorkManager)
• 34 testes automatizados (pose-service)
• Plano de treino integrado (professor cria, app monitora)
• Multi-tenancy: isolamento completo por academia (tenant_id)
• Relatório PDF mensal por aluno, enviado automaticamente por e-mail

## Slide 7
SPRINT 1 · FUNDAÇÃO E SEGURANÇA
Estabilidade, compliance e qualidade
7
18/06
• CI/CD inicial com GitHub Actions (testes, builds, geração de APK)
• Backup automático: pg_dump + mongo export → MinIO, diário às 03:00 UTC, retenção de 30 dias
• Refresh token rotation: token anterior é revogado a cada renovação (token roubado não pode ser reutilizado)
• LGPD compliance: exportação e exclusão de dados do usuário, com tela dedicada no app
ENTREGUE NO MESMO COMMIT (fora do escopo formal do Sprint 1):
• Redesign completo do app Android (Jetpack Compose + Material 3) e modo offline
• Motor de exercícios migrado para IA — item do Sprint 3, antecipado (ver próximo slide)

## Slide 8
SPRINT 1 · EXPERIMENTO
Por que antecipamos o item de IA (Sprint 3)?
8
• Hipótese: um modelo estatístico poderia generalizar melhor que regras fixas em filmagem real
• Sem dataset real anotado disponível → estratégia de bootstrap (weak supervision):
‣ Landmarks sintéticos gerados por geometria inversa (ai/synthetic_body.py)
‣ Rótulos de erro/score vindos do próprio motor de regras, atuando como "professor"
• Validado contra vídeo real ("Bad squat form"): 48/48 testes passando, pipeline completo até o WebSocket do professor
• No mesmo dia, 2 bugs reais encontrados e corrigidos: score zerado no bench press (pernas fora de quadro) e classify_frames() nunca conectado ao pipeline de vídeo

## Slide 9
SPRINT 1 · HARDENING
Restauração da feature "Testar Vídeo"
9
23/06
• Causa raiz: a tela e o ViewModel já existiam completos desde o Sprint 1, mas nunca foram
‣ adicionados à barra de navegação inferior — rota órfã, sem ponto de entrada na UI
• Corrigido: item "Testar" adicionado à navegação
• 8 vídeos reais de teste (squat, deadlift, lunge, bench press, bent-over row) embutidos como assets do APK
• FileProvider configurado para gerar URIs de conteúdo seguras a partir dos vídeos de exemplo

## Slide 10
SPRINT 1 · HARDENING
Decisão: reverter o motor de IA para regras
10
23/06
Usuário testou o motor de IA com os vídeos reais e achou os avisos de erro visivelmente mais brandos que o motor de regras original.
CAUSA RAIZ
• Dataset de treino sintético rotulado pelo próprio motor de regras (weak supervision)
• Um classificador estatístico treinado para imitar regras determinísticas tende a suavizar os extremos (regressão à média) — especialmente a classe HIGH (minoritária)
• Conclusão do usuário: a IA nunca superaria as regras nesse desenho — não vale a complexidade adicional
• Decisão: revert apenas de import (sem alterar lógica) — código da IA mantido no disco, desconectado, para retomar com dados reais no futuro

## Slide 11
SPRINT 1 · HARDENING
Bugs reais encontrados após a reversão
11
23/06
• Score zerado em BENCH_PRESS/BENT_OVER_ROW: bug só tinha sido corrigido do lado da IA — calculate_score() zerava score sempre que phase==UNKNOWN (joelho fora de quadro), irrelevante para supino/remada. Corrigido com force_assessable.
• Vídeo "Bad squat form" com valgo visível dava avg_score=100 e zero erros: diagnóstico frame-a-frame no pipeline de produção mostrou desvio real de ~1.8–3.3% no joelho direito durante o movimento, mas o threshold (4.0%) nunca era cruzado. Ajustado para 2.0%, validado sem falso positivo.
• Overlay de landmarks invisível no "Testar Vídeo": VideoView faz letterbox do vídeo, mas o overlay desenhava no tamanho cheio do Canvas — esqueleto caía fora da área visível. Corrigido calculando o retângulo real do vídeo e passando para o overlay.

## Slide 12
SPRINT 1 · HARDENING
Pipeline CI/CD (GitHub Actions)
12
• Dispara em push/PR para main, master, develop
• Jobs de teste por serviço:
‣ user-service-test (Gradle + Postgres + Redis)
‣ pose-service-test (pytest)
‣ session-service-build (Gradle)
‣ analytics-service-test (flake8)
‣ dashboard-build (npm + Vite)
‣ android-build (Gradle assembleDebug + artefato)
‣ compose-validate (docker compose config)
• build-and-push: builda e publica imagem de cada serviço
• deploy-staging: SSH no servidor + docker compose pull/up
• Bug encontrado e corrigido nesta sessão:
‣ o trigger só aceitava main/develop — mas o branch real do repo é master. O pipeline nunca tinha publicado nada de fato.

## Slide 13
SPRINT 1 · HARDENING
Publicação no Docker Hub
13
user-service
pose-service
session-service
analytics-service
backup-service
notification-service
publica em ▼
ghcr.io/<owner>/gymvision/<serviço>
docker.io/souzza-matheus/gymvision-<serviço>
• Cada serviço publicado nos DOIS registries simultaneamente
• notification-service incluído — tinha Dockerfile mas não estava no job de publicação
• Pendência: criar Access Token no Docker Hub e cadastrar DOCKERHUB_USERNAME / DOCKERHUB_TOKEN nos secrets do GitHub

## Slide 14
SPRINT 2 · PLANEJADO
Produto e Experiência — ainda não iniciado
14
NÃO INICIADO
• Relatório semanal gerencial para o professor (e-mail toda segunda-feira)
• Auto-detecção de exercício por padrão de landmarks (regras + Random Forest)
• Progressão de carga inteligente nos planos de treino
• FCM push notifications no Android (alertas mesmo com app em background)

## Slide 15
SPRINT 3 · PLANEJADO
Plataforma e Escala — parcialmente testado
15
PARCIAL
• Prometheus + Grafana (métricas, dashboards, alertas) — não iniciado
• PWA de câmera para alunos sem Android — não iniciado
• Modelo de IA próprio — antecipado durante o Sprint 1, validado contra vídeo real e
‣ REVERTIDO: dataset sintético limitava o modelo a, no máximo, igualar as regras
‣ Código mantido no disco (desconectado) para retomar com dados reais anotados no futuro

## Slide 16
ESTADO ATUAL
Métricas do projeto
16
9
microsserviços
5
exercícios suportados
48/48
testes passando
12
containers Docker
2
registries (ghcr.io + Docker Hub)
10+
telas no app Android

## Slide 17
PRÓXIMOS PASSOS
Pendências em aberto
17
• Configurar secrets DOCKERHUB_USERNAME / DOCKERHUB_TOKEN no GitHub para o build-and-push publicar de fato
• Decidir o destino de pose-service/ai/dataset_generator.py (imports não usados de thresholds de LUNGE/ROW — início de uma extensão da IA desconectada)
• Configurar secrets STAGING_HOST/USER/SSH_KEY para habilitar o deploy automático em staging
• Iniciar Sprint 2 (produto/experiência) e Sprint 3 (plataforma/escala)
• Avaliar retomar o motor de IA no futuro, mas treinado com dados reais anotados (não sintéticos)

## Slide 18
Obrigado!
GymVision — do Sprint 0 ao CI/CD
18